7월
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
팀별 주제 및 스케줄 발표 준비
1차 발표
요구분석 - 구현 될 시스템 기능이나 목표, 제약사항 등 정확히 파악,
요구분석-목적 파악(기능, 성능, 사용 편의성, 이식 등 목표 시스템 품질)
설계 - 분석된 결과를 어떻게 프로그램으로 구성할 것인지.

---
8월
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
휴가
설계 - 시스템 구조 설계, 프로그램 설계, 사용자 인터페이스 설계 → 설계서 완성.
학습 및 구현 - 미리 정해진 모듈 설계에 의하여 프로그래밍.
학습 및 구현, 외부업체 중간미팅
테스팅 - 각 모듈들 테스팅 후 전체 시스템이 사용자 요구와 분석 내역에 적합하게 구현되었는지 시험.
인수/설치 - 설치 후 인수를 받는 사용자나 발주자가 시험(미니어처로 대체)

---
9월
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
유지보수
최종 발표
최종 발표 1차 완성